**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОРУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.04.2021 п. Златоруновск № 34

О проведении двухмесячника

по благоустройству на территории

Златоруновского сельсовета в 2021 году

 В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Златоруновского сельсовета, прилегающих территорий организаций и учреждений, а также привлечения жителей к уборке территории по месту жительства, в соответствии с «Правилами благоустройства территории Златоруновского сельсовета», ПОСТАНОВЛЯЮ:

#  1. В период с 01 мая 2021 года по 01 июля 2021 года провести на территории Златоруновского сельсовета двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке благоустройства и озеленения.

#  2.Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения согласно приложению 1.

#  3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

#  4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Златоруновский вестник» и официальном сайте администрации Златоруновского сельсовета.

Глава сельсовета Д.В.Минин

Приложение №1

к постановлению администрации

Златоруновского сельсовета № 34 от 20.04.2021

План

 мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистки и озеленения территории Златоруновского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| 1 | Уборка территории учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории Златоруновского сельсовета  |  с 01.05.2021 по 31.05.2021 | Руководители организаций, учреждений |
| 2 | Очистка придорожной территории от мусора |  постоянно | Глава сельсовета  |
| 3 | Очистка сквера и парка от мусора | постоянно | Глава сельсовета |
| 4 | Очистка от сухой травы, скашивание травы на памятнике «Целинникам» | постоянно | Глава сельсовета |
| 5 | Выявление и уборка несанкционированных свалок на территории Златоруновского сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| 6 | Разбивка и посадка клумб в сквере п.Златоруновск | с 01.06.2021 по 10.06.2021 | Администрация Златоруновского сельсовета |
| 7 | Разбивка и посадка клумб на памятнике «Скорбящая мать» | с 01.06.2021 по 10.06.2021 | Администрация Златоруновского сельсовета |
| 8 | Организация населения для уборки своих придомовых территорий | постоянно | Глава сельсовета, административная комиссия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |